MAILFLOW AFRICA

Plateforme SaaS d'Emailing Professionnel

BUSINESS PLAN Version 1.0 — Juin 2025

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Secteur | SaaS / Marketing digital / Fintech |
| Marché cible | Global — Focus Afrique francophone et anglophone |
| Modèle de revenus | Crédits prépayés + Abonnements + Commission marketplace |
| Stack technique | Vue.js 3 · Python FastAPI · PostgreSQL · Amazon SES |
| Statut | Phase de conception — Recherche de financement amorçage |
| Fondateur | À compléter |

# Table des Matières

# 1. Résumé Exécutif

Vision Devenir la plateforme de référence pour l'emailing professionnel en Afrique, en offrant aux entreprises une solution autonome, sécurisée et adaptée aux réalités économiques locales.

MailFlow Africa est une plateforme SaaS d'emailing B2B qui permet à toute entreprise — en particulier les acteurs des secteurs financiers africains — d'envoyer des emails professionnels depuis leur propre domaine, de gérer leurs contacts et d'automatiser leurs communications, avec un modèle de paiement adapté aux marchés africains (Mobile Money, crédits prépayés sans expiration).

## 1.1 Opportunité de Marché

- 550 millions d'internautes africains en 2025, croissance de 12% par an

- Moins de 3% des PME africaines utilisent un outil d'emailing professionnel

- Aucun acteur global n'a adapté son offre aux contraintes du marché africain

- Secteur bancaire et microfinance en pleine digitalisation : 700+ institutions en Afrique de l'Ouest

- Marché adressable estimé à 850 millions USD d'ici 2028

## 1.2 Solution

- Plateforme SaaS multi-tenant avec configuration de domaine propre (SPF/DKIM/DMARC)

- Module spécialisé banque et microfinance (templates réglementaires, archivage légal)

- Paiement via Mobile Money (Orange Money, Wave, MTN MoMo, M-Pesa)

- Crédits prépayés sans expiration — adapté aux cycles de trésorerie africains

- Contenu email portable : page web publique générée automatiquement par campagne

## 1.3 Résumé Financier

| 5 000 Clients an 1 | 87M XOF Revenu an 1 | 25 000 Clients an 3 | 520M XOF Revenu an 3 |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.4 Besoin en Financement

| Phase | Montant | Usage principal |
| --- | --- | --- |
| Amorçage (Mois 1–6) | 25 000 000 XOF (~38 000 €) | Développement MVP + infrastructure |
| Seed (Mois 7–18) | 75 000 000 XOF (~114 000 €) | Croissance, équipe, marketing |
| Série A (Mois 19–36) | 250 000 000 XOF (~380 000 €) | Expansion régionale, partenariats |

# 2. Présentation du Projet

## 2.1 Problème Identifié

Les entreprises africaines qui cherchent à professionnaliser leurs communications email se heurtent systématiquement aux mêmes obstacles :

| Problème | Impact | Solution actuelle (insatisfaisante) |
| --- | --- | --- |
| Outils en USD avec abonnement mensuel obligatoire | Inaccessible pour les PME à trésorerie irrégulière | Gmail / Outlook en masse — illégal et inefficace |
| Pas de Mobile Money comme moyen de paiement | Exclusion des entreprises sans carte internationale | Aucune alternative disponible |
| Interface en anglais uniquement | Adoption difficile en Afrique francophone | Formation coûteuse ou abandon |
| Aucun module réglementaire banque / MFI | Conformité manuelle chronophage | Word + Excel + envoi manuel |
| Données hébergées hors Afrique | Risque réglementaire et souveraineté | Accepté par défaut, sans alternative |
| Support inexistant en Afrique | Problèmes non résolus = abandon | Débrouillard ou abandon de l'outil |

## 2.2 Solution Proposée

MailFlow Africa répond à chacun de ces problèmes avec une approche native :

- Crédits prépayés en XOF/EUR/USD, sans expiration, payables via Mobile Money

- Interface disponible en français et en anglais dès le lancement

- Configuration domaine d'envoi (SPF/DKIM/DMARC) directement dans la plateforme

- Module Banque & Microfinance avec templates réglementaires et archivage légal certifié

- Infrastructure hébergeable en Afrique sur demande (plans Enterprise)

- Support en français avec équipe locale

## 2.3 Proposition de Valeur Unique

Positionnement MailFlow Africa n'est pas un Mailchimp pour l'Afrique. C'est la première plateforme d'emailing construite nativement pour les entreprises africaines, avec une profondeur sectorielle que les acteurs globaux ne développeront jamais.

# 3. Analyse de Marché

## 3.1 Taille du Marché

| Segment | Taille estimée | Croissance annuelle | Pénétration cible an 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| PME Afrique de l'Ouest (UEMOA) | 2,3M d'entreprises formelles | +8% / an | 0,5% → 11 500 clients |
| PME Afrique centrale (CEMAC) | 850 000 entreprises | +7% / an | 0,3% → 2 550 clients |
| Banques & Fintechs Afrique | 1 200+ institutions | +15% / an | 5% → 60 institutions |
| Institutions microfinance | 700+ IMF en Afrique de l'Ouest | +12% / an | 8% → 56 IMF |
| PME Afrique anglophone | 5M+ entreprises formelles | +10% / an | 0,1% → 5 000 clients |

## 3.2 Tendances de Marché Favorables

- Taux de pénétration mobile en Afrique : 84% en 2025 — base d'utilisateurs connectés en forte croissance

- Digitalisation accélérée post-COVID des PME africaines : +35% d'adoption d'outils SaaS entre 2021 et 2024

- Croissance du Mobile Money : 1,4 milliard de transactions en 2024, +25% vs 2023

- Réglementation bancaire africaine de plus en plus stricte sur la traçabilité des communications clients

- Émergence d'une classe moyenne africaine consommatrice de services digitaux professionnels

- Pression des bailleurs de fonds sur les IMF pour digitaliser leur communication client

## 3.3 Analyse Concurrentielle

| Concurrent | Part de marché Afrique | Prix entry-level | Lacune principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Mailchimp | ~35% | $13/mois USD | Anglais uniquement, pas de Mobile Money |
| Brevo (Sendinblue) | ~15% | €19/mois | Pas adapté Afrique, pas de module banque |
| Mailjet | ~8% | €15/mois | Éditeur basique, pas de paiement local |
| ActiveCampaign | ~5% | $49/mois USD | Trop cher, trop complexe |
| Solutions locales | ~7% | Variable | Fonctionnalités très limitées |
| Autres / sans outil | ~30% | - | Marché non adressé — notre cible principale |

## 3.4 Avantages Concurrentiels Durables

- Connaissance profonde du marché africain — réglementations, habitudes, contraintes

- Intégration Mobile Money native — barrière technique élevée pour les acteurs globaux

- Module banque/MFI — expertise sectorielle non reproductible rapidement

- Réseau de partenaires revendeurs locaux — distribution impossible à dupliquer sans présence locale

- Effets de réseau marketplace — plus de créateurs locaux = plus de templates sectoriels = plus de clients

# 4. Modèle de Revenus

## 4.1 Sources de Revenus

Principe fondamental Modèle hybride : abonnement léger (accès aux fonctionnalités) + crédits prépayés (usage email). Les crédits ne expirent jamais — argument de vente différenciant sur les marchés africains.

### 4.1.1 Abonnements Mensuels

| Plan | Prix / mois XOF | Prix / mois EUR | Crédits inclus | Cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gratuit | 0 | 0 | 1 000 | Test / TPE |
| Starter | 5 000 | 8€ | 10 000 | PME / Associations |
| Business | 15 000 | 25€ | 50 000 | Entreprises / IMF |
| Enterprise | Sur devis | Sur devis | Illimité | Banques / Grands comptes |

### 4.1.2 Packs de Crédits Rechargeables

| Pack | Prix XOF | Prix EUR | Crédits | Coût unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini | 2 500 | 4€ | 5 000 | 0,50 XOF |
| Standard | 10 000 | 15€ | 25 000 | 0,40 XOF |
| Pro | 25 000 | 38€ | 75 000 | 0,33 XOF |
| Maxi | 50 000 | 75€ | 200 000 | 0,25 XOF |

### 4.1.3 Marketplace de Templates

- Commission de 30% sur chaque vente de template premium

- Templates à prix libre entre 1 000 et 10 000 XOF

- Objectif : 200+ templates premium en vente à la fin de l'année 1

### 4.1.4 Module Enterprise Banque & MFI

- Frais d'intégration unique : 500 000 à 2 000 000 XOF selon la complexité

- Abonnement mensuel dédié : 150 000 à 500 000 XOF / mois

- Archivage légal : facturation à l'usage (XOF / Go stocké / an)

## 4.2 Moyens de Paiement

| Moyen de paiement | Couverture géographique | Passerelle technique |
| --- | --- | --- |
| Orange Money | Sénégal, CI, Mali, Burkina, Cameroun... | CinetPay |
| Wave | Sénégal, Côte d'Ivoire | CinetPay |
| MTN Mobile Money | CI, Bénin, Cameroun, Rwanda... | CinetPay / Paystack |
| Moov Money | Bénin, Togo, Côte d'Ivoire... | CinetPay |
| M-Pesa | Kenya, Tanzanie, RDC... | Paystack |
| Carte Visa / Mastercard locale | Afrique francophone + anglophone | CinetPay + Paystack |
| Stripe | Europe, Amérique du Nord | Stripe |
| Virement bancaire | Tous pays (Enterprise) | Manuel + rapprochement |

# 5. Projections Financières

## 5.1 Hypothèses de Base

| Hypothèse | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| Taux de conversion essai gratuit → payant | 8% | Standard SaaS B2B marché émergent |
| Revenu moyen par client payant (ARPU) | 12 000 XOF/mois | Mix plans Starter + Business + crédits |
| Taux de churn mensuel | 3% | Objectif qualité produit et support |
| Coût acquisition client (CAC) | 15 000 XOF | Marketing digital + revendeurs locaux |
| Durée de vie client moyenne (LTV) | 24 mois | LTV = ARPU × (1/churn) |
| Ratio LTV/CAC | 19,2x | Objectif : maintenir > 3x |
| Croissance mensuelle clients payants | 15% (an 1) → 8% (an 3) | Dégressif avec la maturité du marché |

## 5.2 Projections de Revenus sur 3 Ans

| Métrique | An 1 | An 2 | An 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clients totaux (fin de période) | 5 000 | 13 500 | 25 000 |
| Dont clients payants | 1 200 | 4 200 | 9 500 |
| Revenu abonnements (M XOF) | 43 | 168 | 380 |
| Revenu crédits supplémentaires (M XOF) | 28 | 89 | 195 |
| Revenu marketplace (M XOF) | 8 | 28 | 68 |
| Revenu Enterprise banque/MFI (M XOF) | 8 | 35 | 77 |
| Revenu total (M XOF) | 87 | 320 | 720 |
| Revenu total (k€) | 133 | 488 | 1 098 |
| Marge brute estimée (%) | 65% | 72% | 78% |
| EBITDA (M XOF) | -45 | +28 | +180 |

## 5.3 Structure des Coûts

| Poste de coût | An 1 (M XOF) | An 2 (M XOF) | Nature |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure cloud (AWS) | 8 | 18 | Variable avec usage |
| Amazon SES (envois) | 3 | 12 | Variable avec volume |
| Équipe technique (2 → 4 devs) | 38 | 72 | Fixe |
| Marketing & acquisition | 18 | 45 | Semi-variable |
| Support client & opérations | 12 | 25 | Fixe |
| Passerelles de paiement (2-3%) | 2 | 8 | Variable |
| Frais juridiques & conformité | 5 | 8 | Fixe |
| Frais généraux divers | 6 | 10 | Fixe |
| Total charges opérationnelles | 92 | 198 |  |

## 5.4 Point d'Équilibre (Break-Even)

Break-even opérationnel attendu au mois 22 Avec 3 200 clients payants et un ARPU moyen de 12 000 XOF/mois, les revenus récurrents couvrent l'ensemble des charges opérationnelles. L'objectif est d'atteindre ce seuil au cours du 22e mois d'exploitation.

# 6. Stratégie Go-to-Market

## 6.1 Segmentation et Priorisation

| Segment | Priorité | Approche | Objectif an 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| PME urbaines digitalisées (Dakar, Abidjan, Douala) | P1 — Lancement | SEO + réseaux sociaux + freemium | 3 000 comptes |
| Institutions de microfinance (IMF) | P1 — Lancement | Approche directe + démos | 25 IMF |
| Agences marketing locales (revendeurs) | P2 — Mois 3 | Programme partenaires | 15 agences |
| Banques régionales | P2 — Mois 6 | Vente enterprise + PoC gratuit | 5 banques |
| ONG et associations | P3 — Mois 6 | Tarif NGO réduit + contenu spécialisé | 200 orgs |

## 6.2 Canaux d'Acquisition

### 6.2.1 Marketing Digital (50% du budget marketing)

- SEO en français : contenu sur l'emailing, la délivrabilité, les outils marketing pour l'Afrique

- Google Ads ciblé sur les mots-clés "logiciel emailing Afrique", "email marketing Sénégal/Côte d'Ivoire"

- LinkedIn Ads ciblant les directeurs marketing et responsables digitaux des PME africaines

- YouTube : tutoriels de configuration, démos produit, cas d'usage sectoriels

### 6.2.2 Programme Revendeurs (30% du budget)

- Recrutement d'agences marketing locales comme revendeurs agréés

- Commission de 20% sur le revenu généré par leurs clients pendant 24 mois

- Outils de revente : portail partenaires, matériaux de vente, formation certifiante

- Objectif : 50 revendeurs actifs à la fin de l'année 2

### 6.2.3 Approche Directe Enterprise (20% du budget)

- Équipe commerciale dédiée pour les banques et grandes IMF

- Présence aux conférences sectorielles (Africa Fintech Summit, Africom, FinovatAfrica)

- Partenariats avec les associations professionnelles (APSF, associations bancaires UEMOA)

- Programme de Proof of Concept (PoC) gratuit sur 3 mois pour les banques

## 6.3 Stratégie de Rétention

- Onboarding guidé en 5 étapes avec progression visible (barre de complétion)

- Email de succès à chaque étape clé (première campagne envoyée, 1 000 contacts importés...)

- Score de santé client (Health Score) avec alertes proactives du support

- Webinaires mensuels de formation en français sur les bonnes pratiques emailing

- Programme de fidélité : crédits bonus à chaque anniversaire annuel

# 7. Produit et Roadmap

## 7.1 Fonctionnalités Clés

| Module | Description | Disponibilité |
| --- | --- | --- |
| Configuration domaine | SPF, DKIM, DMARC configurés dans la plateforme | Phase 1 — MVP |
| Éditeur email drag & drop | Interface no-code, prévisualisation mobile/desktop | Phase 1 — MVP |
| Gestion contacts & listes | Import CSV, segments dynamiques, champs custom | Phase 1 — MVP |
| Campagnes email | Envoi immédiat ou planifié, tracking ouvertures/clics | Phase 1 — MVP |
| Page web publique | URL unique partageable par campagne, snapshot HTML | Phase 1 — MVP |
| Analytics de base | Taux ouverture, clic, bounce, désabonnement | Phase 1 — MVP |
| Crédits & paiements | Mobile Money + Stripe, packs sans expiration | Phase 1 — MVP |
| IA rédaction | Génération contenu, suggestions objets, reformulation | Phase 2 |
| Workflows automatisés | Éditeur drag & drop, déclencheurs, actions | Phase 2 |
| A/B Testing | Test objet, contenu, expéditeur | Phase 2 |
| API publique & webhooks | REST API + événements sortants | Phase 2 |
| Marketplace templates | Bibliothèque communautaire + templates premium | Phase 2-3 |
| Module banque & MFI | Templates réglementaires, archivage légal, Core Banking | Phase 3 |

## 7.2 Roadmap 12 Mois

| Période | Jalons clés |
| --- | --- |
| Mois 1–2 | Auth, multi-tenant, rôles/permissions, configuration domaines SPF/DKIM/DMARC |
| Mois 3–4 | Éditeur email, campagnes, page publique, analytics de base, beta privée (50 utilisateurs) |
| Mois 5 | Crédits prépayés, intégration CinetPay + Paystack + Stripe, lancement public |
| Mois 6–7 | IA rédaction, A/B testing, segmentation avancée, formulaires d'inscription |
| Mois 8–9 | Workflows automatisés, API publique, webhooks, analytics avancés |
| Mois 10–11 | Marketplace templates, programme créateurs, templates sectoriels |
| Mois 12 | Module banque & MFI v1, archivage légal, bilan an 1, roadmap an 2 |

# 8. Équipe et Organisation

## 8.1 Équipe Fondatrice

Note Les profils ci-dessous représentent les compétences nécessaires au lancement. Le fondateur peut occuper plusieurs rôles initialement et recruter progressivement.

| Rôle | Compétences requises | Priorité recrutement |
| --- | --- | --- |
| CTO / Lead Developer | Python FastAPI, Vue.js, PostgreSQL, AWS, architecture SaaS | Immédiat |
| Développeur Full-stack | Vue.js 3, Python, PostgreSQL, intégrations paiement | Mois 2 |
| Responsable Commercial Afrique de l'Ouest | Vente SaaS B2B, réseau PME/banques, langues : FR + Wolof/Dioula | Mois 3 |
| Responsable Marketing Digital | SEO francophone, réseaux sociaux B2B, content marketing | Mois 4 |
| Responsable Support Client | Français/Anglais, SaaS, disponibilité fuseaux horaires africains | Mois 5 |
| Développeur Backend senior | Python avancé, Celery, optimisation BDD, sécurité | Mois 6 |

## 8.2 Structure Organisationnelle (An 1)

- Équipe technique : 2–3 développeurs + 1 DevOps (contrat ou freelance initial)

- Équipe commerciale : 1 responsable commercial + réseau de 15 revendeurs agréés

- Équipe marketing : 1 responsable marketing + freelances (contenu, design)

- Équipe opérations : 1 responsable support + outils de ticketing

- Management : fondateur(s) + advisor(s) sectoriels (banque, fintech, SaaS Afrique)

## 8.3 Advisors Stratégiques Recherchés

- Expert réglementation bancaire BCEAO / COBAC

- Directeur digital d'une banque panafricaine

- Fondateur d'un SaaS africain ayant levé des fonds (expérience fundraising)

- Expert délivrabilité email (certification M3AAWG)

# 9. Plan de Financement

## 9.1 Besoins en Capitaux

| Phase | Montant (XOF) | Montant (EUR) | Horizon |
| --- | --- | --- | --- |
| Amorçage — Bootstrap / Love money | 25 000 000 | ~38 000€ | Mois 1–6 |
| Seed — Investisseurs angels / fonds early-stage | 75 000 000 | ~114 000€ | Mois 7–18 |
| Série A — Fonds VC Afrique | 250 000 000 | ~380 000€ | Mois 19–36 |
| Total sur 3 ans | 350 000 000 | ~532 000€ |  |

## 9.2 Utilisation des Fonds — Phase Amorçage

| Poste | Montant (XOF) | % |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure cloud & licences (6 mois) | 4 500 000 | 18% |
| Développement MVP (salaires ou freelances) | 12 000 000 | 48% |
| Marketing lancement & acquisition early adopters | 4 000 000 | 16% |
| Frais juridiques (création société, CGU, RGPD) | 2 000 000 | 8% |
| Frais divers & imprévus (10%) | 2 500 000 | 10% |
| Total | 25 000 000 | 100% |

## 9.3 Investisseurs Cibles

- Fonds d'amorçage panafricains : Orange Ventures, Partech Africa, Seedstars Africa

- Fonds de développement : BOAD Innovation Fund, AFD Digital, IFC Ventures

- Angels africains du secteur tech/fintech : réseau AfriLabs, AFBA

- Programmes d'accélération : Y Combinator (batch Afrique), GSMA Ecosystem Accelerator

- Institutions financières de développement : PROPARCO, FMO, USAID DCA

# 10. Analyse des Risques

## 10.1 Matrice des Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Stratégie de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Délivrabilité dégradée (réputation IP) | Moyenne | Élevé | Amazon SES dès le départ, monitoring blacklists, warm-up progressif |
| Concurrence d'un acteur global qui s'adapte | Faible | Élevé | Avance technique + expertise locale impossible à reproduire rapidement |
| Lenteur d'adoption marché africain | Moyenne | Moyen | Freemium généreux, onboarding simplifié, support proactif |
| Problèmes de paiement Mobile Money | Moyenne | Moyen | Multi-passerelles (CinetPay + Paystack), fallback carte bancaire |
| Turnover équipe technique | Moyenne | Élevé | Stock-options, environnement de travail attractif, documentation |
| Changements réglementaires BCEAO | Faible | Moyen | Veille juridique continue, advisor réglementaire, conformité proactive |
| Cyberattaque ou fuite de données | Faible | Très élevé | Audit sécurité trimestriel, chiffrement, bug bounty, assurance cyber |
| Taux de churn élevé (> 5%/mois) | Moyenne | Élevé | Health score, onboarding amélioré, support proactif, product-market fit |

## 10.2 Plan de Contingence

- Si les revenus an 1 sont inférieurs de 30% aux projections : réduction du budget marketing, focus sur les clients Enterprise à valeur élevée, levée de fonds bridge

- Si un concurrent majeur copie le modèle : accélération du module banque (impossible à copier rapidement), création d'un réseau de distribution exclusif

- Si les intégrations Mobile Money sont instables : développement d'une solution de paiement alternatif (QR code, paiement différé)

# 11. Impact et Vision Long Terme

## 11.1 Impact Économique et Social

- Digitalisation de 25 000 PME africaines en 3 ans — accès à des outils marketing professionnels

- Création d'un revenu complémentaire pour 500+ créateurs de templates locaux via la marketplace

- Amélioration de la communication client pour 80+ institutions financières → meilleure inclusion financière

- Formation de 10 000+ professionnels du marketing africain aux bonnes pratiques de l'emailing

## 11.2 Vision 5 Ans

| Horizon | Objectif |
| --- | --- |
| An 3 | 25 000 clients, 720M XOF de revenu, présence dans 15 pays africains |
| An 5 | 80 000 clients, 2,5 Mds XOF de revenu, leader emailing Afrique francophone + anglophone |
| An 5+ | Extension vers d'autres outils marketing (SMS, push notifications, landing pages) |
| Exit | Acquisition stratégique par un acteur global (Brevo, Sinch, Twilio) ou IPO régionale |

## 11.3 Indicateurs de Succès

| KPI | Cible An 1 | Cible An 3 |
| --- | --- | --- |
| Clients actifs payants | 1 200 | 9 500 |
| Net Promoter Score (NPS) | > 40 | > 60 |
| Taux de churn mensuel | < 4% | < 2% |
| Taux de délivrabilité moyen | > 97% | > 98,5% |
| Délai support (première réponse) | < 4h | < 1h |
| Templates marketplace disponibles | 150 | 2 000+ |
| Institutions bancaires clientes | 5 | 60+ |
| Pays couverts | 5 | 20 |

# 12. Annexes

## 12.1 Glossaire Financier

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ARPU | Average Revenue Per User — Revenu moyen mensuel par client payant |
| CAC | Customer Acquisition Cost — Coût total pour acquérir un nouveau client (marketing + ventes) |
| LTV | Lifetime Value — Revenu total généré par un client sur toute sa durée de vie |
| Churn | Taux d'attrition — % de clients qui annulent leur abonnement par période |
| MRR | Monthly Recurring Revenue — Revenu mensuel récurrent prévisible |
| ARR | Annual Recurring Revenue — MRR × 12 |
| EBITDA | Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement |
| Break-even | Point d'équilibre — moment où les revenus couvrent l'ensemble des coûts |
| XOF | Franc CFA BCEAO — Devise de l'UEMOA (1 EUR ≈ 655 XOF) |

## 12.2 Références Marché

- GSMA Mobile Economy Africa 2024 — Données sur la pénétration mobile et le Mobile Money

- IFC SME Finance Report 2024 — Taille du marché PME africain

- Partech Africa Tech Venture Capital Report 2024 — Tendances investissement SaaS africain

- BCEAO Rapport annuel 2024 — Statistiques secteur bancaire UEMOA

- Statista Digital Market Outlook Africa 2025 — Projections email marketing