ErrorVault

Plateforme de tracking d’erreurs & monitoring applicatif

DOCUMENT PROJET

Version 1.0   •   Mai 2026   •   Confidentiel

| Nom du projet | ErrorVault |
| --- | --- |
| Type | Plateforme SaaS — Error Tracking & APM |
| Version document | 1.0 |
| Date | Mai 2026 |
| Statut | En cours de développement |
| Cibles marchés | Europe (EU) — Afrique (West, East, North, South) |

# 1. Résumé exécutif

ErrorVault est une plateforme SaaS de surveillance applicative permettant aux équipes de développement de détecter, analyser et résoudre les erreurs en production en temps réel. Le produit s’adresse aux développeurs et aux équipes produit qui cherchent une alternative simple, prévisible et abordable aux solutions actuelles comme Sentry ou Datadog.

La proposition de valeur centrale repose sur trois piliers distincts :

- Pricing prévisible — pas de facturation à l’événement, jamais de surprise lors d’un incident

- Onboarding en moins de 5 minutes — SDK auto-configurant, CLI intelligent

- Partenariat de marché africain — tarification PPA native, Mobile Money, SDK offline-first

Le marché adressable combine le segment européen des startups et PME tech (∼ 2,4M d’équipes) et le marché africain en forte croissance (∼ 700 000 développeurs actifs en Afrique de l’Ouest seule, marché SaaS dev tools ∼ 180M$ en 2025).

# 2. Contexte et problématique

## 2.1 Problème identifié

Les solutions actuelles de tracking d’erreurs souffrent de trois défauts majeurs que les équipes expriment régulièrement :

- Pricing opaque et volatile : Sentry facture à l’événement, ce qui entraîne des factures qui explosent exactement lors des incidents — le pire moment pour une surprise financière

- Complexité d’onboarding : configuration DSN, source maps, releases, environnements… 30 à 45 minutes de setup pour un développeur junior

- Exclusion des marchés émergents : aucun acteur majeur ne propose de pricing adapté à la parité de pouvoir d’achat africaine, ni d’intégration Mobile Money

## 2.2 Analyse concurrentielle

Le tableau ci-dessous positionne ErrorVault face aux principaux acteurs du marché :

| Concurrent | Faiblesse exploitée |
| --- | --- |
| Sentry | Pricing à l’événement, interface complexe, lourd SDK JS |
| Datadog | Coût prohibitif pour startups, onboarding de plusieurs jours |
| Grafana / Loki | Outil ops, pas dev — 0 groupement auto, 0 replay de session |
| GlitchTip / Highlight | Open source sans polish, fonctionnalités incomplètes |

# 3. Objectifs du projet

## 3.1 Objectifs produit

- Développer une plateforme complète de tracking d’erreurs avec groupement automatique, replay de session et monitoring de performance

- Proposer des SDKs pour JavaScript, Python, Node.js, React, iOS et Android

- Offrir un onboarding en moins de 5 minutes via CLI auto-configurant

- Intégrer un moteur d’alertes configurable (Slack, email, PagerDuty, webhooks)

- Implémenter un SDK offline-first pour les marchés à connectivité instable

## 3.2 Objectifs commerciaux

- Atteindre 500 comptes actifs (tous plans confondus) à 6 mois post-lancement

- Atteindre un MRR de 15 000€ à 12 mois post-lancement

- Convertir 8% des comptes gratuits vers un plan payant

- Ouvrir le marché africain dès le lancement avec pricing PPA et Mobile Money

## 3.3 Objectifs techniques

- Latence d’ingestion p99 < 200ms

- Disponibilité de 99,9% sur l’API d’ingestion (SLA Enterprise)

- Traitement d’au moins 10 000 événements / seconde en pointe

- Données hébergées en EU (Paris) par défaut, conformité RGPD native

# 4. Périmètre fonctionnel

## 4.1 Écrans et modules

L’application se compose de six modules principaux accessibles depuis un dashboard unifié :

| Module | Priorité | Statut | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | P0 | MVP | Vue d’ensemble : métriques, graphiques, top erreurs |
| Erreurs | P0 | MVP | Liste groupée, détail stack trace, breadcrumbs |
| Performance | P1 | V1.1 | Core Web Vitals, latences, transactions lentes |
| Alertes | P0 | MVP | Règles, canaux, historique des déclenchements |
| Sessions | P1 | V1.1 | Replay de session, timeline d’événements |
| SDKs | P0 | MVP | Guide d’installation, DSN, test de connexion |
| Paramètres | P0 | MVP | Projet, équipe, facturation, danger zone |

## 4.2 Fonctionnalités hors périmètre (V1)

- Tracing distribué (OpenTelemetry) — prévu V2

- Intégration CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI) — prévu V2

- Analyse IA des causes racines — prévu V2

- Application mobile de monitoring — hors scope

# 5. Architecture technique

## 5.1 Vue d’ensemble

L’architecture est organisée en 6 couches distinctes, chacune avec une responsabilité claire et des technologies spécifiques :

| Couche | Technologies | Rôle |
| --- | --- | --- |
| SDKs clients | JS, Python, Node, iOS, Android | Capture des erreurs, contexte, envoi HTTP |
| API d’ingestion | FastAPI, API Gateway | Réception, validation, rate limiting |
| File de messages | Kafka, Redis | Découplage, absorption des pics de trafic |
| Workers | Python async, consumers Kafka | Fingerprinting, symbolicator, alertes |
| Stockage | PostgreSQL, ClickHouse, Redis, S3 | Données relationnelles, analytiques, cache, blobs |
| Dashboard & API | FastAPI, Next.js, WebSocket/SSE | Lecture, temps réel, interface utilisateur |

## 5.2 Stack technique détaillée

### Backend — API d’ingestion

- Framework : FastAPI (Python) + Uvicorn

- Validation : Pydantic v2

- Auth : JWT + validation DSN par projet

- Rate limiting : Redis sliding window

### Backend — API de lecture

- Framework : FastAPI async

- ORM : SQLAlchemy async (PostgreSQL)

- Client ClickHouse : clickhouse-connect

- Temps réel : SSE via sse-starlette

- Cache : Redis (redis-py async), TTL 60s sur requêtes analytiques

### Frontend

- Framework : Next.js 14 (App Router)

- State management : React Query (TanStack)

- UI : composants custom, Tabler Icons

- Charts : Recharts

### Infrastructure

- Cloud : AWS EU (Paris, ap-west-3)

- Conteneurisation : Docker + Kubernetes

- CI/CD : GitHub Actions

- Monitoring interne : Prometheus + Grafana

# 6. Sécurité et conformité

## 6.1 Sécurité

- Chiffrement TLS 1.3 sur toutes les communications

- Données au repos chiffrées (AES-256 sur S3, chiffrement disque PostgreSQL/ClickHouse)

- Isolation par projet via DSN unique et scoping des requêtes

- Audit logs sur toutes les actions administratives (Enterprise)

- Rotation automatique des clés DSN

- PII scrubbing configurable dans le SDK (masquage des champs sensibles avant envoi)

## 6.2 Conformité RGPD

- Hébergement EU par défaut (Paris) — aucun transfert hors EEE sans consentement

- Droit à l’effacement : suppression sur demande via API dédiée

- DPA (Data Processing Agreement) proposé à tous les clients

- Registre des traitements tenu à jour

- Rétention paramétrable selon le plan (7 à 365 jours)

# 7. Offre commerciale et pricing

## 7.1 Plans Europe

Le pricing européen est fixé par projet, sans facturation à l’événement. En cas de dépassement du quota, le système échantillonne intelligemment plutôt que de bloquer ou surfacturer.

| Plan | Prix mensuel | Inclus |
| --- | --- | --- |
| Hobby (gratuit) | 0€ | 5 000 événements / mois — 1 projet — 7j rétention |
| Starter | 19€ / mois | 100 000 événements — 3 projets — 30j rétention — 3 membres |
| Pro (populaire) | 49€ / mois | 1M événements — illimité — 90j — 10 membres — API + IA |
| Enterprise | Sur devis | Volume sur mesure — SLA 99,9% — SSO — Hébergement dédié |

## 7.2 Plans Afrique — parité de pouvoir d’achat

Les prix africains sont calculés par parité de pouvoir d’achat (indice Big Mac + salaires médians dev), soit environ −60% par rapport aux tarifs européens. Le plan gratuit est plus généreux (10 000 événements) pour tenir compte des projets early-stage.

| Région | Starter | Pro | Moyens de paiement |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique de l’Ouest | 4 800 FCFA | 12 000 FCFA | Orange Money, Wave, MTN MoMo |
| Afrique de l’Est | 1 100 KES | 2 800 KES | M-Pesa, Airtel Money |
| Afrique du Nord | 110 MAD | 280 MAD | Visa/MC, PayPal, Virement SEPA |
| Afrique du Sud | 170 ZAR | 420 ZAR | EFT local, SnapScan, Visa/MC |

# 8. Plan de développement

## 8.1 Phases et jalons

| Phase | Durée | Livrés |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 2 semaines | Architecture, infrastructure de base, CI/CD, environnements |
| Phase 1 — MVP | 6 semaines | SDK JS, API d’ingestion, pipeline Kafka, dashboard erreurs, alertes email |
| Phase 2 | 4 semaines | SDKs Python/Node, source maps, Slack/PagerDuty, replay de session (beta) |
| Phase 3 | 4 semaines | Performance monitoring, Core Web Vitals, API publique, pricing & facturation |
| Phase 4 | 3 semaines | Marché africain : PPA pricing, Mobile Money, SDK offline-first, internationalisation |
| Phase 5 — GA | 2 semaines | Tests de charge, audit sécurité, documentation publique, lancement |

## 8.2 Equipe projet

- 1 Product Manager / Chef de projet

- 2 Ingénieurs backend (Python / FastAPI / Kafka)

- 1 Ingénieur infrastructure (AWS / Kubernetes / ClickHouse)

- 2 Ingénieurs frontend (Next.js / React)

- 1 Ingénieur SDK (JS, Python, mobile)

- 1 Designer UX/UI

# 9. Risques et mitigation

| Risque | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Coûts infrastructure ClickHouse élevés | ⚠️ Moyen | Tiered storage S3, TTL agressif sur données froides, benchmarks dès Phase 0 |
| Adoption lente (marché européen saturé) | ⚠️ Moyen | Motion PLG, plan gratuit généreux, focus communautés dev (Dev.to, Reddit) |
| Paiement Mobile Money — intégration complexe | ⚠️ Moyen | Flutterwave ou Paystack comme couche unifiée dès Phase 4 |
| Pic de trafic lors d’un incident client majeur | 🔴 Élevé | Kafka absorbe les pics, auto-scaling Kubernetes, tests de charge en Phase 5 |
| Fuite de données utilisateur dans les événements | 🔴 Élevé | PII scrubber côté SDK + côté ingestion, audit RGPD Phase 5 |
| Retard de développement SDK mobile | 🟡 Faible | iOS/Android en Phase 2+, commencer par JS/Python/Node |

# 10. Indicateurs de succès (KPIs)

## 10.1 KPIs produit

- Time-to-first-event < 5 min après création du compte

- Taux de rétention à 30 jours > 60%

- NPS > 40 à 6 mois post-lancement

- Latence d’ingestion p99 < 200ms

## 10.2 KPIs business

- 500 comptes actifs à M+6

- MRR 15 000€ à M+12

- Taux de conversion gratuit → payant > 8%

- Churn mensuel < 3%

- 50+ clients actifs en Afrique à M+12

## 10.3 KPIs techniques

- Disponibilité API d’ingestion > 99,9% (mesure sur fenêtre glissante 30j)

- Débit sustainé > 10 000 événements / seconde

- MTTR (temps moyen de résolution incident infra) < 30 min

# 11. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| APM | Application Performance Monitoring — surveillance des performances applicatives |
| Breadcrumb | Enregistrement horodaté des actions utilisateur précédant une erreur |
| DSN | Data Source Name — clé d’identification unique d’un projet dans la plateforme |
| Fingerprinting | Algorithme de regroupement des erreurs similaires par empreinte de stack trace |
| MRR | Monthly Recurring Revenue — revenu récurrent mensuel |
| PLG | Product-Led Growth — stratégie d’acquisition basée sur le produit lui-même |
| PPA | Parité de Pouvoir d’Achat — ajustement des prix selon le pouvoir d’achat local |
| Replay de session | Reconstitution vidéo de la navigation utilisateur ayant conduit à une erreur |
| SDK | Software Development Kit — bibliothèque client intégrée dans l’application surveillée |
| Source map | Fichier de correspondance entre code minifié et code source original |
| SSE | Server-Sent Events — protocole HTTP de push serveur vers client (temps réel) |
| p95 / p99 | Percentile 95 ou 99 — valeur en-deçà de laquelle se situent 95% ou 99% des mesures |

ErrorVault SAS — Document confidentiel — Mai 2026